АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля  2013 года                                                                                                     № 139

с.Киясово

О  противопаводковых мероприятиях

В целях реализации мероприятий по защите населения Киясовского района от чрезвычайных ситуаций, организации взаимодействия всех служб для обеспечения сохранности прудов, гидротехнических сооружений, безаварийного пропуска паводковых вод, сокращения материальных и финансовых потерь в период весеннего паводка 2013 года, в соответствии со ст. 34 Устава муниципального образования "Киясовский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований – сельских поселений совместно с балансодержателями прудов и гидротехнических сооружений:

- в срок до 1 марта 2013 года назначить ответственных за обеспечение сохранности прудов, находящихся на подведомственной территории, и составить план противопаводковых мероприятий. Копию плана и распоряжения о назначении ответственных представить в отдел ГО и ЧС Администрации МО «Киясовский район»;

- с 09 марта 2013 года организовать сброс уровня воды водоемов до минимального допустимого уровня с поддержанием его до пропуска весеннего паводка. Пруды, находящиеся в аварийном состоянии, опорожнить полностью;

- с 22 марта 2013 года организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в водоемах до окончания паводка;

- в период паводка организовать круглосуточное дежурство за состоянием гидротехнических сооружений и водоёмов;

- до 01 марта 2013 года своим решением определить состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ;

- спланировать отселение населения и сельскохозяйственных животных с затопляемых зон, их размещение и питание;

- создать группы со средствами спасения на воде, механизированные группы для организованного пропуска паводковых вод;

- создать запасы пиломатериалов, щебня, песка и других материальных средств для ликвидации последствий паводка;

-  до 15 марта 2013 года обеспечить подъездные пути к гидротехническим сооружениям;

- подготовить водотоки и кюветы в населенных пунктах;

- обеспечить защиту источников водоснабжения и поддержание качества питьевой воды в пределах санитарных норм.

2. Санитарно-противоэпидемической комиссии (председатель Васильева Т.Е.) обеспечить контроль за качеством питьевой воды и санитарно-эпидемической обстановкой на территории района.

3. Противопаводковой комиссии организовать обследование гидротехнических сооружений, представляющих потенциальную опасность. Акты обследования представить не позднее 20 марта 2013 года.

4. Рекомендовать начальнику Киясовского ДСУ Санникову М.Н. организовать подготовку мостов и автодорожного полотна к пропуску ледохода и паводковых вод, обеспечить круглосуточное дежурство аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований.

5. Рекомендовать начальнику отделения полиции «Киясовское» Корневу А.П. обеспечить охрану  общественного порядка в районах возможного подтопления в паводковый период.

6. Рекомендовать начальнику пожарной части № 35 Краснопёрову А.В. выделить необходимое количество пожарной и специальной техники для оказания помощи в период аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

7. Редакции районной газеты «Знамя труда» и местного радио обеспечить систематическое информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности в период весеннего половодья.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Киясовский район» от 29.02.2012 № 180 «О противопаводковых мероприятиях».

- 10. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда» разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Киясовский район» в сети интернет.

Глава Администрации

МО «Киясовский район»                                                                              С.В. Мерзляков