АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 августа 2012 года                                                                                                    № 700.1

с.Киясово

О выполнении постановления Администрации МО "Киясовский район"

от 03.05.2012 № 363 «О мерах по подготовке и проведению отопительного

периода 2012-2013 годов в муниципальном образовании «Киясовский район»

Заслушав информацию Камашева В.С., начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации МО «Киясовский район»  по вышеуказанному вопросу, Администрация отмечает, что постановление Администрации муниципального образования «Киясовский район» «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2012-2013 годов в муниципальном образовании «Киясовский район» в большинстве своем выполнено.

Руководителями организаций и предприятий своевременно были разработаны и утверждены планы мероприятий по ремонту подведомственных котельных, тепловых, водопроводных, электрических сетей и представлены в отдел строительства, архитектуры и ЖКХ со сметами на ремонтно-восстановительные работы.

Отделом строительства, архитектуры и ЖКХ разработан и представлен главе Администрации района план мероприятий по подготовке организаций, финансируемых за счет местного бюджета, к работе в отопительном периоде с включением в него мероприятий по замене, модернизации отработавшего нормативный срок оборудования, сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов, подготовке жилищного фонда, приведению оборудования в соответствие требованиям нормативно-технических документов и предписанием надзорных органов. Назначены ответственные лица за подготовку  котельных и их функционирование в отопительный период, а также за сохранность топлива.

По состоянию на 24 августа 2012 года в основном обеспечена подготовка муниципальных и ведомственных котельных, тепловых и электрических сетей к работе в отопительный период.

Начата работа по формированию резерва оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

Управлением финансов Администрации района при формировании бюджета муниципального образования "Киясовский район" на 2013 год предусмотрены расходы на оплату коммунальных услуг для организаций, финансируемых из местного бюджета, исходя из лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов.

Вместе с тем руководителями организаций и предприятий не в полной мере реализованы планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду, остается высокой задолженность перед поставщиками за топливно энергетические ресурсы, в частности за газ.

В соответствии со ст. 34 Устава муниципального образования "Киясовский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям учреждений бюджетной сферы:

- до 30 сентября освоить денежные средства, выделенные на подготовку к отопительному сезону;

- ускорить установку приборов учета топливно энергетических ресурсов;

- в соответствии с заключенными муниципальными контрактами обеспечить поставку, контроль за качеством и объемами поставляемого каменного угля;

- провести промывку систем отопления в подведомственных зданиях;

- до конца августа укомплектовать котельные кочегарами и провести их аттестацию;

- до 31 октября разместить запрос котировок  на поставку оставшегося объема каменного угля.

2. Руководителям предприятий ЖКХ (Кулалаеву С.Ю., Агичеву В.И.):

- до 1 сентября провести аттестацию операторов газовых котельных;

- ускорить установку приборов общедомового учета воды  на многоквартирных домах;

- до 1 сентября представить в Администрацию графики погашения задолженности за потребленный газ, согласованные с ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»;

- до 1 октября 2012 года завершить все работы по подготовке котельных к отопительному периоду с оформлением актов и подписанием паспортов их готовности.

3. Главам сельских поселений совместно с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства провести мероприятия по исключению возможности замерзания водопроводных сетей в зимний период.

4. Отделу строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (Камашев В.С.)

- в срок до 1 октября 2012 года подать заявки ресурсоснабжающим организациям  на установку индивидуальных приборов учета воды на муниципальные квартиры.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования "Киясовский район" по строительству, ЖКХ и связи Шихова О.Г.

6. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Киясовский район" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования "Киясовский район".

Глава Администрации

МО «Киясовский район»                                                                              С.В. Мерзляков