Информация о состоянии и мерах по улучшению жилищного строительства на территории муниципального образования «Киясовский район»

Одним из основных целей в сфере  строительства в районе является создание благоприятных условий для жилищного строительства, с целью удовлетворения потребности населения района в доступном, комфортном жилье. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Привлечение средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых (адресных) программ в осуществлении строительства на основании документов территориального планирования, градостроительной документации, правил землепользования и застройки;

- Опережающее развитие и модернизация инженерной инфраструктуры для строительства. Для этого необходимо:

- разработать комплексные программы развития инженерной инфраструктуры муниципального образования «Киясовский район»;

- обеспечить привлечение средств на развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры существующей застройки и новых микрорайонов ;

3. Повышение доступности жилья. Для этого необходимо:

- продолжить развитие жилищного кредитования;

- предоставление субсидии гражданам  и молодым семьям;

-снижение себестоимости строящегося жилья.

Ввод жилья и выделение денежных средств в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и Республиканской целевой программы «Жилище»  по годам  выглядит следующим образом:

| Наименование показателей | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Ввод жилья: жилых домов, шт. площадь, кв.м. | 2200 | 26 2566 | 2200 | 25 2200 | 2200 | 20 2245 | 2300 |
| Жилищное кредитование населения в рамках Республиканской целевой программы «Жилище» на 2005-2010 годы выделено ссуд, тыс. руб./ семей | х | 2118/ 16 | х | 1792/ 9 | х | 2076/ 9 | Лимиты пока не доведены |
| Предоставление субсидий на строительство жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», тыс. руб./ семей | х | 4672/ 8 | х | 3416,5/ 8 | х | 3040 / 8 | 2771/ 8 |

Максимальный объем ввода жилья в эксплуатацию за последние 3 года приходится на 2008 год, введено в эксплуатацию 26 жилых домов, общей площадью 2566 кв.м. Одним из основных причин роста жилищного строительства в 2008 году явилось выделение в больших размерах, по сравнению с последующими годами, жилищных займов и субсидий.

В прошлом году выдано 35 разрешений на строительство жилых домов. Ввод жилья за 2010 год составил 2245 кв.м., при плане 2200 кв.м., построено 20 жилых домов, 24 квартиры из них по муниципальным образованиям:

| Наименование муниципального образования | Количество домов, шт. | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| «Киясовское» | 14 | 1603 |
| «Подгорновское» | 2 | 131 |
| «Первомайское» | 2 | 211 |
| «Карамас-Пельгинское» | 1 | 163 |
| «Ильдибаевское» | 1 | 137 |

Строительство жилья в 2010 году в районе осуществлялось в основном за счет индивидуальных застройщиков, а также в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  было построено 4 двухквартирных дома площадью 344 кв.м., проведено переселение жильцов из 8-ми квартирного дома. Затраты на переселение составили 8600 тыс. рублей.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» в 2010 году предоставлены субсидии на строительство жилья на сумму 3040 тыс. рублей, в том числе:

- гражданам, проживающим в сельской местности в сумме 1484 тыс. рублей, субсидии получили 5 семей;

- молодым семьям и молодым специалистам 1556 тыс. рублей, субсидию получили 3 молодые семьи.

Бюджетную ссуду на строительство и приобретение жилья получили 9 семей на сумму 2076 тыс. рублей, в том числе 5 молодых семей на сумму 1256 тыс. рублей.

На площадях под новостройками идет строительство систем инженерной инфраструктуры. В 2010 году началось строительство водопровода микрорайона Северо-Восточный в с. Киясово протяженностью 1,9 км, освоено 7 млн. рублей. В текущем году эти работы будут продолжаться, кроме того будут электрифицированы ул. Сосновая, Майская, П.Кривоногова в с. Киясово.

Планируемое увеличение объемов ввода жилья, доведенное Минстроем УР, по Киясовскому району на ближайшие 3 года выглядит следующим образом:

| Показатель | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Объемы ввода жилья, кв.м. | 2300 | 2364 | 2447 |

На 2011 год планируется ввести в эксплуатацию более 20 жилых домов, общей площадью 2300 кв.м. На сегодняшний день от граждан поступило  67 заявлений с просьбой предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства в с. Киясово. В текущем году в с. Киясово будут разбиваться 2 новые улицы, наличие земельных участков под жилищное строительство достаточно. По другим муниципальным образованиям в статусе сельских поселений проблем с выделением земельных участков для индивидуального жилищного строительства не существует.

На 2011 год  лимиты на предоставление жилищных займов ( в рамках РЦП «Жилише»)  до района пока не доведены. На сегодняшний день  в очереди на получение жилищного займа стоят 56 семей.

Объем средств предусмотренных в 2011 году на финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов (субсидии по программе «Социальное развитие села до 2012 года») планируется получить в сумме 2771 тыс. рублей. На сегодняшний день  подано 34 заявления на предоставление субсидий на строительство жилья, при среднегодовом  выделении средств на 8 семей.

Таким образом для улучшения жилищного строительства в Киясовском районе, как уже отмечалось выше необходимо:

- развитие и модернизация инженерной инфраструктуры;

-  льготное жилищное кредитование и предоставление субсидий гражданам в большем количестве;

- наличие земельных участков для строительства.