Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»

О реализации подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» муниципальной программы «Муниципальное хозяйство»

Принято Советом депутатов

муниципального образования «Муниципальный округ

Киясовский район Удмуртской Республики»                                                    июня 2023 года

Заслушав информацию Шамшурина Михаила Андреевича, заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по строительству, ЖКХ и связи, в соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»

РЕШАЕТ:

1. Прилагаемую информацию о реализации подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» муниципальной программы ««Муниципальное хозяйство» принять к сведению.

2. Рекомендовать: _________________________________________________________

3. Разместить настоящее решение и вышеназванный отчет в Вестнике правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Киясовского района.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования «Муниципальный округ

Киясовский район Удмуртской Республики»		                  	И.М. Сибиряков

с.Киясово

июня 2023 года

№

Информация о реализация подпрограммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» в 2022 году.

Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды в Киясовском районе для проживания граждан.

Задачами подпрограммы являются:

- Организация системы утилизации твердых бытовых отходов, устранение предпосылок для образования несанкционированных свалок на территории Киясовского района.

- Организация мероприятий межпоселенческого характера по благоустройству территорий и охране окружающей среды в Киясовском районе.

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кладбищ).

- Обращение с ТКО

Согласно статье 24.7 Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления, оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа.

Региональным оператором по Удмуртской Республике, в том числе и по Киясовскому району является ООО "Спецавтохозяйство". С 1 марта 2022 года, район перешел с сигнального способа вывоза ТКО на вывоз из контейнерных площадок. А с 1 марта 2023 года поменялся перевозчик ТКО, им стал ООО «Тулкым». ТКО вывозится ежедневно в населенных пунктах: с. Киясово, с. Первомайский, с. Подгорное, д. Атабаево. В остальных населенных пунктах ТКО вывозится по утвержденному графику не реже 2 раз в неделю. Для этого в Киясовском районе имеется 139 оборудованных контейнерных площадок.

В 2022 году были обустроены подъездные пути к контейнерным площадкам.

По данным ООО «Спецавтохозяйство» от населения Киясовского района в 2022 году вывезено 846,6 тонн твердых коммунальных отходов.

- Благоустройство и охрана окружающей среды

Большое внимание в Киясовском районе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства территорий сельских поселений. Ежегодно весной и осенью проводятся мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители района.

За 2022 года ликвидировано 2 несанкционированные свалки в д. Карамас-Пельга и д. Унур-Киясово.

В 2023 году, планируется начать рекультивацию свалки ТКО в с. Киясово. в связи с выделением финансовых средств из Бюджета Удмуртской Республики в размере 15,8 млн. рублей на проведение первого этапа технической рекультивации Киясовской свалки.

Также, за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования на благоустройство территорий, в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- Снос аварийного дома по ул. Ломоносова, д. 38 в с. Киясово;

- Ремонт пешеходного моста по ул. Шамшурина в с. Киясово;

Киясовский район активно участвует в федеральных программах по благоустройству. Так, в 2022 году на территории района были реализованы объекты:

- Программа «Формирование комфортной городской среды»:

- Благоустройство первой очереди зоны отдыха центрального пруда в с. Киясово;

- Благоустройство спортивно-досугового центра в с. Подгорное;

- Программа «Комплексное развитие сельских территорий»:

- Благоустройство спортивно-игровой площадки д. Аксарино

По уличному освещению в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- От начальной школы до газового участка по ул. Советская в с. Киясово (520 метров подвески СИП с установкой опор и монтажом 13 светильников);

- ул. Труда в с. Мушак (350 метров с установкой опор и монтажом 4 светильников);

Также в 2022 году, после участия в конкурсе «Лучшие муниципальные проекты», Киясовский район получил грант на модернизацию уличного освещения. На средства полученного гранта были приобретены 50 таймеров уличного освещения и 6 программаторов таймеров.

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в Киясовском районе является озеленение территории сельских поселений. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика своевременно проводятся работы по ремонту и уходу за зелеными насаждениями. Так, в 2022 году было ликвидировано 5 аварийных деревьев в населенных пунктах с. Яжбахтино и д. Старая Салья.

При Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  функционирует Административная комиссия, в компетенции которой находится рассмотрение вопросов, связанных с благоустройством. В 2022 году было рассмотрено 14 дел по благоустройству. Наложено 8 штрафов на сумму 12 тыс. рублей. Объявлено 6 замечаний. Оплачено 3 штрафа на сумму 4,5 тыс. рублей.

- Ритуальные услуги и содержание мест захоронения (кладбищ)

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в Киясовском районе погребение осуществляется с учетом вероисповедания, воинских и иных обычаев и традиций. Санитарное содержание и благоустройство территории кладбищ осуществляется за счет бюджета района, а также, за счет реализации механизмов инициативного бюджетирования населения.

Таким образом в 2022 году были реализованы 2 проекта инициативного бюджетирования по благоустройству 2 кладбищ в с. Ермолаево и д. Лутоха.

Ежегодно проводится акарицидная обработка кладбищ района.

---------------------------