проект

Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов муниципального образования

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»

О выполнении Реестра наказов избирателей, данных депутатам

Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» первого созыва

Принято Советом депутатов

муниципального образования «Муниципальный округ

Киясовский район Удмуртской Республики»                                            февраля 2025 года

Заслушав информацию Кирющенкова С.А., Главы муниципального образования  «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», о выполнении Реестра наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» первого созыва, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» 17.02.2022 № 120, Совет депутатов отмечает, что из 108 наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов, на 01.01.2025 выполнено 50 или  46,2 %, 20 наказов  (18,5 % от общего количества) – исполнены частично.

В соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»

РЕШАЕТ:

1. Информацию о выполнении Реестра наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» первого созыва, принять к сведению.

2. Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» в течение 2023 года работать по выполнению наказов избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» по экономическому развитию и вопросам муниципальной собственности (председатель – Камашев Ю.Л.).

4.Обнародовать настоящее решение в Вестнике правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Киясовского района.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования «Муниципальный округ

Киясовский район Удмуртской Республики»		                  	И.М. Сибиряков

с.Киясово

февраля 2025 года

№

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

от  №

В. Максимового образования «0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Р Е Е С Т Р

наказов избирателей депутатам Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»

первого созыва

| № пп | Территориальный отдел | Наказы | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгорновский | Обеспечение кадрами Подгорновской врачебной амбулатории (стоматолог, терапевт, медсестра) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
|  |  | Сделать ограждение двух КТП вблизи СОШ и детского сада с. Подгорное |  |  |
|  |  | Провести ремонт ФАПа д.Атабаево |  | Силами спонсоров и жителями сделан теплый санузел и косметический ремонт в нем |
|  |  | Ликвидировать аварийное дерево у моста ул. Набережная д.Атабаево |  | Выполнен |
|  |  | Установить вышку связи в д. Атабаево |  | Выполнен |
|  |  | Провести ремонт спортивного зала Атабаевской СОШ (косметический ремонт) |  |  |
|  |  | Оборудовать спортивную площадку с тренажерами на территории стадиона Атабаевской СОШ |  | Выполнен |
|  |  | Устранить провис проводов ул. Бабинская д.24-28 |  | Провис проводов находится в допустимой норме |
|  |  | Контроль анализа питьевой воды с. Данилово |  | Выполнен |
|  | Первомайский | Обеспечить доступным интернетом Первомайский СДК | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Выполнен |
|  |  | Асфальтирование пешеходной дорожки в детском саду с.Первомайский |  |  |
|  |  | Асфальтирование пешеходной дорожки от здания реабилитационного центра до школы с.Первомайский |  |  |
|  |  | Решение кадрового вопроса в Аксаринском и Первомайском ФАПах |  | Выполнен |
|  |  | Замена подающих труб в водонапорную башню в д. Шихостанка. |  | Выполнен |
|  |  | Обустроить пруд на речке д. Яжбахтино |  |  |
|  |  | Провести ремонт фельдшерско-акушерского пункта д.Яжбахтино |  | Частично выполнен |
|  |  | Газификация д. Шихостанка |  | Идут работы по догазификации |
|  |  | Оборудовать ограждение между ул.Советская -ул.Заречная в д.Косолапово |  |  |
|  |  | Привести в нормативное состояние дорогу по ул.Юбилейная, ул.Молодежная в д.Аксарино |  | частично выполнен |
|  |  | Привести в нормативное состояние дорогу по ул.Свободы, ул.Западная в с.Первомайский |  | Выполнен |
|  |  | Провести ремонт здания дома культуры д.Яжбахтино |  | частично выполнен |
|  |  | Обустроить водоотведение на перекрестке ул. Свободы ул. Клубная (положить трубу) д. Яжбахтино |  | частично выполнен |
|  |  | Монтаж освещения на территории Яжбахтинского СДК |  | Выполнен |
|  |  | Обеспечить устойчивый сигнал сотовой связи д. Косолапово |  |  |
|  |  | Провести ремонт дорожного полотна по ул. Советской д. Косолапово |  |  |
|  |  | Провести ревизию уличного освещения в д. Косолапово с заменой оборудования |  | Выполнен |
|  |  | Замена опор ЛЭП на плотине в д.Косолапово |  | Выполнен |
|  | Ильдибаевский | Провести ремонт объездной дороги с. Ильдибаево | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
|  |  | Провести ремонт ФАПа с.Ильдибаево |  |  |
|  |  | Провести ремонт детского сада с.Ильдибаево |  |  |
|  |  | Провести замену водопровода по ул.Октябрьская от дома №1 до №38 с.Ильдибаево |  |  |
|  |  | Обеспечить устойчивый сигнал сотовой связи д. Чувашайка |  | Выполнен |
|  |  | Обустроить дорожное полотно по улицам д. Чувашайка |  | частично выполнен (не обустроена ул.Заречная) |
|  |  | Установить водопроводные колонки в д. Чувашайка (по необходимости) |  | Выполнен |
|  |  | Ликвидировать аварийные деревья в деревне д. Чувашайка |  | частично выполнен |
|  | Мушаковский | Привести в нормативное состояние дорожное полотно (от участка нефтедобычи) дорога с. Мушак - д. Тавзямал | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Выполнен |
|  |  | Заменить водопровод по ул.Труда с.Мушак |  |  |
|  |  | Оборудовать уличное освещение по ул.Труда от дома №11 до №13 с.Мушак |  | Выполнен |
|  |  | Асфальтировать дорогу Михайловск-Мушак-Тавзямал |  |  |
|  |  | Установить спортивную площадку у СОШ с.Мушак |  | Выполнен |
|  |  | Произвести замену окон и крыши в СДК д.Тавзямал |  | частично выполнен (заменены окна) |
|  |  | Провести ремонт дорожного полотна по ул. Полевая, ул.Нагорная д. Тавзямал |  | Выполнен |
|  | Лутохинский | Устройство санузла в Калашурском СДК | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Выполнен |
|  |  | Провести ремонт ФАПа д. Калашур |  |  |
|  |  | Провести ремонт Калашурского детского сада |  | частично выполнен |
|  |  | Оборудовать разворотную площадку д.Калашур ул. Чкалова, вблизи д. № 39, |  | Выполнен |
|  |  | Обустройство уличного освещения (монтаж) пятого провода ул.Советская (200 м), ул.Юбилейная (200м), ул.Восточная (200м) д.Калашур |  |  |
|  |  | Асфальтировать (или укрепление щебнем) участок дороги у моста (где затопляет) д. Дубровский |  |  |
|  | Ермолаевский | Заменить окна в Ермолаевской СОШ | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» |  |
|  |  | Оснастить Ермолаевскую СОШ компьютерами и проектором |  | частично выполнен |
|  |  | Обеспечить электроснабжение часовни в с. Ермолаево |  |  |
|  |  | Устранить промерзание водопровода по ул. Зеленая с.Ермолаево |  | Выполнен |
|  |  | Замена опоры ЛЭП на пруду в д.Верхная Малая Салья |  | Выполнен |
|  |  | Организовать работу по графику врача общей практики в Ермолаевской врачебной амбулатории |  |  |
|  |  | Ремонт кровли врачебной амбулатории с.Ермолаево |  | Частично выполнен |
|  |  | Провести ремонт здания Ермолаевского ЦСДК |  | Выполнен |
|  |  | Обустроить подъезные пути: ул. Новая, с центра на асфальт, перекресток на ул. Центральной расширить в д. Старая Салья |  |  |
|  |  | Установка базовой станции сотовой связи в д. Старая Салья |  | Выполнен |
|  |  | Дополнять (Актуализировать) списки павших в годы ВОВ, размещенных на мемориалах, фамилиями бойцов сведения о гибели которых получены в ходе поисковых работ д.Старая Салья |  | работа по актуализации проводятся |
|  |  | Провести ямочный ремонт асфальтового полотна в д. Верхняя Малая Салья |  |  |
|  |  | Провести ремонт помещений для размещения ФАПа в д. Нижняя Малая Салья |  |  |
|  |  | Провести ремонт здания Н.М.Сальинского СДК |  | частично выполнен |
|  |  | Устранить перебои в электроснабжении ул. Восточная замена части опор ЛЭП в д. Кады Салья |  |  |
|  |  | Защебенить 100 м ул. Труда (Школьный маршрут) д. Кады Салья |  |  |
|  |  | Необходима догазификация д. Кады Салья |  | выполнен по графику |
|  |  | Провести ремонт здания дома культуры д. Кады Салья |  | частично выполнен |
|  |  | Провести ремонт ФАП д. Кады Салья |  | Выполнен |
|  |  | Ликвидация аварийных деревьев |  |  |
|  |  | Привести в нормативное состояние дорогу по ул.Чистопольская в д.Старая Салья (щебень) |  | Выполнен |
|  |  | Привести в нормативное состояние дорогу по ул.Советская в д.Нижняя Малая Салья |  | Выполнен |
|  |  | Привести в нормативное состояние дорогу по ул.Заречная с.Ермолаево (щебень) |  | частично выполнен |
|  |  | Обустроить ограждение и уличное освещение на плотине по ул.Школьная в с.Ермолаево |  |  |
|  |  | Провести собрание жителями ул.Заречная с.Ермолаево для разъяснения вопроса по питьевому водоснабжения с привлечением представителями Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» и ресурсоснабжающей организацией Первомайский МУПП «Коммун- Сервис» |  | Выполнен |
|  |  | Провести ремонт пешеходного мостика с ул.Заречная на ул.Советская с.Ермолаево |  | Выполнен |
|  |  | Произвести очистку озера от кустарника, камыша, иловых отложений по ул.Заречная с.Ермолаево |  |  |
|  | Карамас-Пельгинский | Усилить сигнал сотовой связи в д. К-Пельга | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Выполнен |
|  |  | Привести в нормативное состояние дорогу по ул.50 лет Октября (250м) в д. Карамас-Пельга |  | Выполнен |
|  |  | Ремонт Байсарского СДК |  | Выполнен |
|  |  | Газификация д.Унур-Киясово |  |  |
|  |  | Очистка центрального пруда в д. Карамас-Пельга |  |  |
|  | Киясовский | Обустроить детскую площадку в центре с.Киясово | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» | Выполнен |
|  |  | Обустроить пешеходный переход ул. Юбилейная - ул. Красная |  |  |
|  |  | Ремонт дороги на ул. Молодежная - ул. Мира (асфальт) в с.Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Рассмотреть установку ограничивающих знаков на промежутке дороги по ул. Юбилейной в с.Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Обеспечение кадрами Киясовской ЦРБ |  |  |
|  |  | Отремонтировать дорожное полотно на ул. Зеленая в с.Киясово (от пре.Ломоносова) |  | Выполнен |
|  |  | Провести ремонт и строительство тротуаров с обустройством уличного освещения, особенно вблизи объектов социальной сферы с.Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Оборудовать детскую площадку по ул. Кирпичная с.Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Оборудовать детскую площадку вблизи ул. 50 лет ВЛКСМ с.Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Асфальтировать тротуар по ул. Пушкина до ул. Красноармейской с.Киясово |  | в 2023 году обсыпан асфальтовой крошкой |
|  |  | Приобрести или построить здание для районной библиотеки |  | Выполнен Здание в аренде |
|  |  | Увеличить число рейсов по маршруту с. Киясово - г. Сарапул |  |  |
|  |  | Обновление мебели в образовательных организациях района |  | частично выполнен |
|  |  | Обновление лабараторного оборудования в школах района |  | частично выполнен |
|  |  | Провести ремонт участка перекрестка ул. Мира (20 м) и пер.Северный в с.Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Провести ремонт моста в конце ул. Шамшурина в с.Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Асфальтировать ул. 50 лет ВЛКСМ в с.Киясово |  |  |
|  |  | Подсыпать участки дорог Северо-Восточного поселка щебнем с.Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Организовать зимнюю очистку пер. Школьный с.Киясово без образования бровок |  | Выполнен (при очистке дорог) |
|  |  | Организовать уличное освещение у остановки районной больницы с. Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Организовать снос старых, ветхих домов с. Киясово, признанных муниципальными |  | Выполнен |
|  |  | Установить туалет в Колхозном саду |  | Выполнен |
|  |  | Обустроить тротуар между ул.Набережная и ул. Красноармейская |  | Выполнен |
|  |  | Освещение ул. Советская с.Киясово от объездной дороги до начальной школы |  | Выполнен |
|  |  | Приобретение тонометров и ЭКГ для районной больницы |  | Выполнен |
|  |  | Установить ограждение плотины по ул. Набережная с. Киясово |  | Выполнен |
|  |  | Благоустройство родника в с. Киясово |  | В 2024 году выигран проект |
|  |  | Проработать вопрос утилизации жидких бытовых отходов с.Киясово поселок совхозный |  |  |

____________________________________